|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hemos experimentado retrasos en algunos plazos, especialmente en la fase de diseño. Los principales factores fueron los feriados y la suspensión de varias clases al inicio de la asignatura. Asimismo, la falta de direccionamiento en esa etapa inicial dificultó la comprensión del plan de trabajo.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? He enfrentado las dificultades mejorando la organización del equipo, aumentando la dedicación de tiempo y realizando reuniones de coordinación. Esto nos ha permitido recuperar el ritmo y evitar nuevos retrasos.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Por ahora lo evaluaría en 6,5–7,0/10, debido a los retrasos iniciales. Sin embargo, actualmente estamos dedicando más horas al proyecto y hemos logrado sacar adelante varias tareas pendientes.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Simplemente seria las fechas tentativas para saber el día de la presentación y si tengo que incluir o no documentación relacionada a evaluación económica del proyecto

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Totalmente. Bajo la metodología que estamos utilizando, cada integrante tiene tareas asignadas y también existen actividades colaborativas. Por ahora, no se han incorporado nuevas actividades.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Diría que hace falta mayor proactividad por parte de los miembros; lo positivo es que están participando. En la fase de desarrollo en la que nos encontramos, sería conveniente realizar reuniones de seguimiento para alinear y comprender lo que se está programando.