DOCUMENTO DE LEVANTAMIENTO
DE INFORMACIÓN

Sistema OnHealth Monitor

Integrantes:

- Italo Gariazzo

- Iván Flores

# 1. INTRODUCCIÓN

El presente documento registra el proceso de levantamiento de información realizado con el cliente durante el desarrollo del Sistema OnHealth Monitor para la Ilustre Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda.

Se documentan 6 reuniones de seguimiento realizadas con el Alcalde Luis Alberto Astudillo Peiretti durante el período agosto-noviembre 2025.

Cada reunión permitió validar avances, identificar necesidades, detectar problemas y ajustar el sistema según las expectativas del cliente y usuarios finales.

# 2. REGISTRO DE REUNIONES

## 2.1. Reunión 1: Presentación del Proyecto e Identificación de Necesidades

| Fecha: | 15 de agosto de 2025 |
| --- | --- |
| Lugar: | Oficina del Alcalde, Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda |
| Duración: | 2 horas |
| Asistentes: | • Luis Astudillo Peiretti (Alcalde) • Italo Gariazzo (Desarrollador) • Iván Sánchez (Desarrollador) |
| Objetivo: | Presentar propuesta inicial del sistema y levantar necesidades principales del cliente |
| Metodología: | Entrevista semiestructurada con preguntas abiertas y cerradas |

### Temas Tratados:

• Problemática actual: gestión manual en Excel sin geolocalización

• Dificultad para identificar zonas con alta concentración de casos críticos

• Falta de alertas automáticas ante situaciones de riesgo

• Necesidad de trazabilidad de acciones (auditoría)

• Múltiples condiciones de salud por persona (comorbilidad)

### Necesidades Detectadas:

• Sistema web centralizado accesible desde cualquier dispositivo

• Registro digital de personas vulnerables con múltiples condiciones de salud

• Geolocalización mediante mapa interactivo (Leaflet + PostGIS)

• Clasificación por criticidad (Alta, Media, Baja) según condiciones y edad

• Alertas automáticas para zonas con alta concentración de casos críticos

• Dashboard con estadísticas en tiempo real

• Control de acceso con roles (Administrador, Operador)

• Sistema de auditoría para trazabilidad de cambios

### Conclusiones y Acuerdos:

• El Alcalde aprueba el desarrollo del Sistema OnHealth Monitor

• Se acuerda trabajar con metodología Scrumban en 6 iteraciones de 3 semanas

• Se define PostgreSQL + PostGIS como base de datos por requisitos geoespaciales

• Próxima reunión: validación de wireframes y arquitectura

## 2.2. Reunión 2: Validación de Wireframes y Arquitectura

| Fecha: | 21 de Agosto de 2025 |
| --- | --- |
| Lugar: | Online |
| Duración: | 1.5 horas |
| Asistentes: | • Luis Astudillo Peiretti (Alcalde) • Italo Gariazzo (Desarrollador) • Iván Sánchez (Desarrollador) |
| Objetivo: | Presentar y validar wireframes de los 6 módulos principales y arquitectura del sistema |

### Wireframes Presentados:

• Login con autenticación segura

• Dashboard comunal y mapa

• Gestor de vecinos con filtros múltiples

• Sistema de alertas con clasificación por criticidad

• Administrador de usuarios internos con control de roles

• Auditoría del sistema con exportación a CSV

### Retroalimentación del Cliente:

• Alcalde solicita destacar visualmente la 'zona más crítica' en el dashboard

• Se valida arquitectura de 3 capas con Django MVT y PostgreSQL/PostGIS

• Se aprueba uso de Leaflet.js para mapas por ser software libre

• Se solicita botón 'Exportar PDF' en el dashboard para reportes impresos

### Acuerdos:

• Incorporar alerta visual para 'zona más crítica' con botón 'Ir a zona'

• Agregar filtros por cuadrante, condición y criticidad en gestor de vecinos

• Incluir funcionalidad de exportación PDF en dashboard

• Próxima reunión: presentación de mockups de alta fidelidad

## 2.3. Reunión 3: Presentación de Mockups y Modelo de Datos

| Fecha: | 24 de Agosto de 2025 |
| --- | --- |
| Lugar: | Online |
| Duración: | 2 horas |
| Asistentes: | • Luis Astudillo Peiretti (Alcalde) • Italo Gariazzo (Desarrollador) • Iván Sánchez (Desarrollador) |
| Objetivo: | Validar mockups de alta fidelidad y modelo de base de datos con PostGIS |

### Mockups Presentados:

Se presentaron 6 mockups vectoriales con diseño profesional, badges de criticidad

### Validación del Cliente:

• Alcalde aprueba diseño visual

• Se aprueba sidebar de navegación con 4 módulos principales visible

• El Alcalde solicita campo 'Teléfono de contacto' en ficha de persona vulnerable

• Se valida modelo de base de datos con extensión PostGIS

### Ajustes Solicitados:

• Agregar campo 'teléfono' en tabla persona_vulnerable

• Incluir campo 'dirección completa' además de geolocalización

• Permitir múltiples condiciones de salud por persona (relación N:M)

• Validar que coordenadas geográficas estén dentro de límites de la comuna

### Acuerdos:

• Se incorporarán todos los ajustes solicitados antes del desarrollo
• Próxima reunión: demostración del prototipo funcional

## 2.4. Reunión 4: Demostración de Prototipo Funcional

| Fecha: | 29 de octubre de 2025 |
| --- | --- |
| Lugar: | Online |
| Duración: | 2.5 horas (incluye demostración en vivo) |
| Asistentes: | • Luis Astudillo Peiretti (Alcalde) • Italo Gariazzo (Desarrollador) • Iván Sánchez (Desarrollador) |
| Objetivo: | Demostrar prototipo funcional con datos de prueba y obtener retroalimentación de usuarios finales |

### Funcionalidades Demostradas:

• Login con autenticación (admin/operador)

• Dashboard con estadísticas en tiempo real

• Mapa interactivo Leaflet mostrando distribución geográfica con marcadores por criticidad

• Alerta de 'zona más crítica': Cuadrante 64 con 19 casos de criticidad alta

• CRUD completo de personas vulnerables con búsqueda y filtros

• Sistema de alertas automáticas (2 tipos implementados)

• Exportación de dashboard a PDF

• Auditoría con registro de todas las acciones (CREAR, EDITAR, ELIMINAR, LOGIN)

### Retroalimentación de Usuarios Finales:

• Se solicita búsqueda con tolerancia a tildes y mayúsculas/minúsculas

• El Alcalde solicita campo adicional 'Observaciones' en ficha de persona

• Alcalde valida funcionalidad de exportación PDF: 'Perfecto para presentar al Concejo'

• Se detecta que falta módulo de 'Visitas Domiciliarias' mencionado en levantamiento inicial

### Problemas Detectados:

• Al agregar persona con coordenadas fuera de PAC, el sistema acepta el registro

• Falta implementar módulo de visitas domiciliarias

### Acuerdos:

• Agregar validación geoespacial estricta con límites oficiales de PAC

• Incluir módulo de visitas domiciliarias en siguiente iteración

• Agregar campo 'observaciones' en modelo PersonaVulnerable

## 2.5. Reunión 5: Validación de Módulos Finales y Pruebas

| Fecha: | 7 de noviembre de 2025 |
| --- | --- |
| Lugar: | Online |
| Duración: | 2 horas |
| Asistentes: | • Luis Astudillo Peiretti (Alcalde) • Italo Gariazzo (Desarrollador) • Iván Sánchez (Desarrollador) |
| Objetivo: | Validar correcciones implementadas y realizar pruebas de aceptación con usuarios finales |

### Correcciones Implementadas:

• Validación geoespacial funcional: sistema rechaza coordenadas fuera de PAC

• Módulo de visitas domiciliarias implementado con registro de fecha, observaciones y fotos

• Campo 'observaciones' agregado en ficha de persona vulnerable

• Se agregaron 3 tipos de alertas adicionales (total: 5 tipos)

### Validación del Cliente:

• Alcalde Comenta que el sistema cumple con las expectativas planteadas

### Acuerdos:

• Próxima reunión: presentación final de Propuesta

## 2.6. Reunión 6: Presentación de Propuesta Final

| Fecha: | 17 de noviembre de 2025 |
| --- | --- |
| Lugar: | Sala de Reunion, Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda |
| Duración: | 2 horas |
| Asistentes: | • Luis Astudillo Peiretti (Alcalde) • Personal de TI municipal • Italo Gariazzo (Desarrollador) • Iván Sánchez (Desarrollador) |
| Objetivo: | Presentar propuesta final del sistema para evaluación y aprobación municipal |

### Entregables Presentados:

• Sistema OnHealth Monitor (demo funcional)

• Documento de Arquitectura y Diseño

• Documento de Pruebas (unitarias, integración, sistema)

• Propuesta de implementación y despliegue

### Demostración Final del Sistema:

Se realizó demostración completa del sistema con todos los módulos funcionando:

• Login y control de acceso por roles

• Dashboard con estadísticas en tiempo real y mapa geoespacial

• Gestión completa de personas vulnerables (CRUD con validaciones)

• Sistema de alertas automáticas (5 tipos implementados)

• Módulo de visitas domiciliarias con registro fotográfico

• Sistema de auditoría con trazabilidad completa

### Aspectos en Evaluación por la Municipalidad:

• Presupuesto disponible para implementación

• Capacidad de infraestructura tecnológica municipal

• Disponibilidad de personal para administrar el sistema

• Proceso de licitación pública (si corresponde)

• Coordinación con otros sistemas municipales existentes

• Aprobación del Concejo Municipal para inversión tecnológica

### Compromisos Establecidos:

• Municipalidad realizará evaluación técnica y presupuestaria

• Se informará decisión de implementación

# 3. CONCLUSIONES DEL LEVANTAMIENTO

### Necesidades Principales Identificadas:

• Centralización de información

• Geolocalización con validación de límites comunales

• Clasificación automática por criticidad

• Alertas automáticas para zonas de riesgo

• Dashboard con visualización en tiempo real

• Trazabilidad completa mediante auditoría

• Exportación de reportes para autoridades

• Sistema intuitivo para operadores sin conocimientos técnicos avanzados

### Problemas Resueltos:

• Gestión manual en Excel → Sistema web centralizado

• Sin geolocalización → Mapa interactivo con PostGIS

• Sin alertas → 5 tipos de alertas automáticas

• Sin trazabilidad → Auditoría completa de acciones

• Búsqueda lenta y manual → Búsqueda avanzada con filtros múltiples

• Reportes manuales → Generación automática de PDF