Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | ON-Health Monitor |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software y Aplicaciones, Gestión de Sistemas y Tecnologías de la Información, Metodología Ágil, Seguridad Informática, Base de datos |
| Competencias | Desarrollar e implementar soluciones de software, Diseñar y administrar bases de datos, Aplicar principios de seguridad informática y buenas prácticas, Gestionar proyectos tecnológicos |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | El problema que buscamos solucionar es la falta de herramientas tecnológicas en las municipalidades para tener un catastro comunal de las personas con condiciones críticas de salud, como adultos mayores, electrodependientes y personas con movilidad reducida. Nuestro proyecto propone una solución informática que permita visualizar a estos grupos en un sistema de monitoreo, entregando además mapas de concentración geográfica y gráficos descriptivos, con el fin de optimizar la asignación de recursos y personal. Este tema resulta especialmente relevante en el contexto actual de un país cada vez más envejecido, donde muchas personas requieren asistencia constante y personalizada. Desde la perspectiva municipal, contar con un panel de control centralizado facilita el levantamiento de catastros, la implementación de planes de apoyo y la mejora en la calidad de vida de la comunidad. La importancia de este proyecto se justifica también porque la salud es un área crítica en toda sociedad. Una herramienta como la que proponemos no solo permitirá un seguimiento más efectivo, sino también una gestión preventiva, evitando la saturación de los servicios y apoyando decisiones más precisas y eficientes. El caso de uso inicial se desarrollará en la comuna de Pedro Aguirre Cerda (PAC), donde la propia municipalidad ha manifestado la necesidad de implementar un sistema de este tipo, dado el alto porcentaje de población electrodependiente y con condiciones de salud vulnerables. Grupo afectado: Electrodependientes, adultos mayores, personas con movilidad reducida. Aporte de valor: Este proyecto ofrece un impacto social significativo, ya que permitirá a la municipalidad asistir de manera más efectiva y oportuna a sus vecinos, priorizando recursos y personal en las zonas y grupos que más lo necesitan. Este proyecto aportara un valor muy grande en el campo de TI ya que se esta realizando una gran innovación que se requieres habilidades ingenieriles acorde al área el cual en este caso DUOC UC nos ha entregado a lo largo del tiempo. |
| 2. Objetivos | Objetivo General: Desarrollar una plataforma municipal que permita identificar, registrar y monitorear a las personas con necesidades prioritarias de salud —en especial electrodependientes—, para prevenir riesgos y mejorar la respuesta oportuna mediante visualización geográfica y análisis de información. Objetivo Especifico: - 1. Contar con un catastro comunal actualizado de personas priorizadas y su localización. - 2. Generar reportes e indicadores que apoyen la asignación precisa de recursos y personal. - 3. Herramientas de análisis para toma de decisiones mediante gráficos básicos orientada al entendimiento del estado de la comuna. |
| 3. Metodología | Usé una metodología ágil Scrumban, combinando Scrum (trabajo por sprints, backlog, retrospectivas) con Kanban (tablero visual). El desarrollo se organizó en 6 ciclos de 3 semanas. Fases y procedimientos - Planificación y análisis: definición de objetivos, alcance del MVP y redacción de épicas e historias de usuario. - Diseño: arquitectura del sistema (Django + PostgreSQL/PostGIS + Leaflet) y modelo de datos. - Desarrollo por ciclos: Sprint Planning, implementación de historias en cada ciclo, uso de tablero Kanban (Por hacer, En progreso, En pruebas, Hecho) y revisiones al final de cada sprint. - Pruebas y cierre: ejecución de pruebas funcionales, corrección de errores, documentación técnica y manual de usuario. Pertinencia para los objetivos Fue pertinente porque permitió priorizar y asegurar un MVP funcional dentro del plazo fijo, manejar la incertidumbre técnica (GIS, seguridad, auditoría) con iteraciones cortas y ajustar el alcance y las prioridades sin perder de vista los objetivos del proyecto APT. |
| 4. Desarrollo | El proyecto se divida en 6 ciclos, los cuales en el plan de trabajo se definen a nivel general las siguientes fases: - Levantamiento de requerimientos y entendimiento del negocio - Análisis de requerimientos - Diseño del sistema - Desarrollo de MVP - Validación del sistema - Documentación Los factores que ayudaron a mejorar nuestra efectivada en el grupo es replantear ciertos alcances que no eran prioritarios en el proceso de transformación digital, lo cuales muchas tareas fueron descartadas. también realización de algunas reuniones especificas al estudio en pareja para tener un mayor entendimiento de las tecnologías fue bastante fructífero ya que hubo una mejor coordinación en el desarrollo Por otro lado, los principales factores que han dificultado el avance han sido: - Brechas técnicas en herramientas nuevas para el equipo (Leaflet, PostGIS avanzado, GeoDjango, Django Signals), que generaron un retraso aproximado de 2 semanas respecto al plan inicial. - Feriados y clases no impartidas al inicio del semestre, que redujeron el tiempo efectivo para el diseño y la organización de tareas en las primeras semanas. Acciones correctivas: - Se implementaron bloques de estudio técnico y programación en parejas para acortar la curva de aprendizaje en Leaflet y PostGIS. |
| 5. Evidencias | Documento de levantamiento de información con el cliente: Permite captar la voz del cliente, definir el problema real y sentar la base de los requerimientos funcionales y no funcionales. Asegura que el desarrollo responda a necesidades reales. Documento de Diseño y arquitectura: permite tener una visión clara y estructurada del sistema antes de iniciar la programación. Facilita la planificación técnica, asegura coherencia en la implementación y sirve como guía base para el desarrollo. Bitácora de trabajo: Se realiza documentación de avances del proyecto Informe técnico: Documento que describe el tipo de metodología utilizada, el desarrollo del proyecto, las pruebas y el resultado esperado. Propuestas de mejoras: Se presenta propuesta de mejoras. Adjuntos: estarán en la carpeta de GitHub evidencia proyecto |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | Totalmente se alinea con nuestros intereses profesionales ya que como se nombró anteriormente se tocan puntos en el desarrollo como la seguridad de la información más cumplimiento legal, también metodologías agiles en este caso scrumban algo que nos interesa mucho a nivel metodológico de como se trabaja. Las bases de datos en esta parte también nos beneficia bastante ya que por primera vez hemos estado utilizando y interactuando mas con datos de georreferencia Nos gustaría interiorizarnos mucho mas en el como se tratan los datos y todo lo relacionado a lo normativo para seguir los lineamientos de cumplimiento legal y entregarle un producto de mayor calidad al usuario final Nos vemos proyectados en un futuro entregando servicios de consultoría a empresas importantes del país relacionado a la seguridad informática, metodología de trabajo y tratamiento de datos sensibles |