INFORME TÉCNICO

Sistema OnHealth Monitor

Metodología, Desarrollo, Pruebas y Resultados

Integrantes:

- Italo Gariazzo

- Iván Flores

# RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe técnico describe el desarrollo completo del Sistema OnHealth Monitor, una solución web integral para la gestión de personas vulnerables en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. El proyecto fue desarrollado siguiendo metodología Scrumban en 6 iteraciones durante el período agosto-noviembre 2025.


Se realizaron 178 casos de prueba distribuidos en 5 fases de testing (unitarias, integración, sistema, regresión y UAT), además de pruebas de rendimiento y seguridad. El sistema cumplió exitosamente con todos los requisitos funcionales y no funcionales establecidos.

## Datos Clave del Proyecto

| Duración del proyecto: | 4 meses (agosto-noviembre 2025) |
| --- | --- |
| Metodología: | Scrumban (6 iteraciones de 3 semanas) |
| Tecnologías principales: | Django 5.1, PostgreSQL + PostGIS, Leaflet.js |
| Módulos desarrollados: | Dashboard, Gestor vulnerables,Auditoría, Admin usuarios |
| Total casos de prueba: | 178 (153 funcionales + 25 no funcionales) |
| Defectos encontrados: | 12 (100% corregidos) |
| Rendimiento máximo probado: | 100 usuarios concurrentes, 0% fallas |
| Vulnerabilidades de seguridad: | 0 críticas, 1 media, 5 bajas |

# 1. METODOLOGÍA SCRUMBAN

Se utilizó metodología Scrumban, una combinación de Scrum y Kanban, que permite flexibilidad en el desarrollo mientras mantiene estructura iterativa con entregas incrementales.

## 1.1. Características de Scrumban Aplicadas

• Iteraciones de 3 semanas (sprints)

• Entregas incrementales al finalizar cada iteración

• Tablero Kanban digital para visualizar flujo de trabajo

• Límites WIP (Work In Progress) para evitar sobrecarga

• Retrospectivas al final de cada iteración para mejora continua

## 1.2. Distribución de Iteraciones

| Iteración | Período | Módulos Desarrollados | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11 ago - 31 ago | Login, Arquitectura base | Completado |
| 2 | 1 sep - 21 sep | Dashboard, Mapa geoespacial | Completado |
| 3 | 22 sep - 12 oct | Gestor de vecinos, CRUD | Completado |
| 4 | 13 oct - 19 oct | Sistema de alertas, Auditoría | Completado |
| 5 | 20 oct - 9 nov | Admin usuarios, Exportación PDF | Completado |
| 6 | 10 nov – 5 dic | Propuesta final, Presentación | Completado |

# 2. DESARROLLO DEL SISTEMA

## 2.1. Arquitectura del Sistema

El Sistema OnHealth Monitor fue desarrollado utilizando arquitectura de 3 capas con patrón Modelo-Vista-Template (MVT) de Django:

• Capa de Presentación: Interfaz web responsiva con HTML5, CSS3, JavaScript y Leaflet.js para mapas interactivos

• Capa de Lógica de Negocio: Django 5.1 con Python 3.11, implementando modelos, vistas y controladores

• Capa de Datos: PostgreSQL 15.4 con extensión PostGIS 3.3 para funcionalidades geoespaciales

## 2.2. Tecnologías Utilizadas

| Categoría | Tecnología | Versión |
| --- | --- | --- |
| Backend | Django | 5.1 |
| Base de Datos | PostgreSQL + PostGIS | 15.4 + 3.3 |
| Frontend | HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap | 5.3 |
| Mapas | Leaflet.js | 1.9.4 |
| Reportes | ReportLab, Chart.js | 4.0, 4.4 |

## 2.3. Desarrollo

Login: Autenticación segura con control de roles (Administrador/Operador)

Dashboard Comunal: Visualización de estadísticas en tiempo real con 4 métricas principales, mapa interactivo Leaflet y alerta de zona crítica

Gestor de Vecinos: CRUD completo de personas vulnerables con búsqueda avanzada (insensible a acentos), filtros múltiples y validación geoespacial

Sistema de Alertas: 5 tipos de alertas automáticas basadas en criticidad, concentración por cuadrante y condiciones de salud

Administrador de Usuarios: Gestión de usuarios internos con asignación de roles y control de permisos

Auditoría del Sistema: Trazabilidad completa de todas las acciones (CREAR, EDITAR, ELIMINAR, LOGIN) con timestamps y usuario responsable

Visualización Estadísticas: Generación automática de reportes PDF con gráficos Chart.js en 2-3 segundos

# 3. PRUEBAS Y VALIDACIÓN

Se ejecutó un plan integral de testing con 178 casos de prueba distribuidos en 5 fases, asegurando la calidad, funcionalidad, rendimiento y seguridad del sistema.

## 3.1. Resumen del Plan de Testing

| Fase | Nivel de Prueba | N° Casos | Herramienta | Duración | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FASE 1.1 | Pruebas Unitarias | 30 | pytest | 3 días | Completado |
| FASE 1.2 | Pruebas Integración | 15 | pytest-django | 2 días | Completado |
| FASE 2.1 | Pruebas Sistema | 97 | Manual + Selenium | 3 días | Completado |
| FASE 3.1 | Corrección Defectos | 12 | Manual | 2 días | Completado |
| FASE 4.1 | Pruebas Regresión | 12 | Manuales | 1 día | Completado |
| FASE 5.1 | Pruebas UAT | 12 | Manual con usuarios | 2 días | Completado |

Total: 178 casos de prueba ejecutados en 13 días, 100% completados exitosamente.

## 3.2. Pruebas Unitarias e Integración (FASE 1)

Se ejecutaron 45 casos de prueba automáticos con pytest para validar funciones individuales y la interacción entre módulos:

• 30 pruebas unitarias: validación de modelos Django, métodos de clasificación de criticidad, funciones de cálculo de distancias geoespaciales

• 15 pruebas de integración: interacción Usuarios-Auditoría, Dashboard-Alertas, Gestor-Validación geoespacial

• Herramientas: pytest 7.4 + pytest-django 4.5

• Resultado: 45/45 casos PASSED (100% éxito)

## 3.3. Pruebas de Sistema (FASE 2)

Se ejecutaron 97 casos de prueba end-to-end para validar flujos completos de usuario:

• Login y autenticación: 8 casos (login exitoso, credenciales inválidas, roles)

• Dashboard: 12 casos (visualización métricas, mapa, zona crítica, exportación PDF)

• Gestor de vecinos: 35 casos (CRUD completo, búsqueda, filtros, validaciones)

• Sistema de alertas: 15 casos (generación automática, clasificación, notificaciones)

• Administrador usuarios: 12 casos (crear, editar, eliminar, roles)

• Auditoría: 10 casos (registro de acciones, filtros, exportación)

• Casos de error: 5 casos (manejo de excepciones, mensajes de error)

Resultado: 97/97 casos ejecutados exitosamente. Se detectaron 12 defectos menores (corregidos en FASE 3).

## 3.4. Defectos Encontrados y Corregidos (FASE 3)

Durante las pruebas de sistema se identificaron 12 defectos, todos clasificados como MENORES o TRIVIALES, que fueron corregidos antes de las pruebas de regresión:

• Búsqueda no encontraba resultados sin tilde (e.g., 'maria' vs 'maría') → Implementado búsqueda insensible a acentos con django.contrib.postgres.search

• Sistema aceptaba coordenadas fuera de límites de PAC → Agregada validación geoespacial estricta con polígono de límites comunales

• Campo 'observaciones' faltante en persona vulnerable → Agregado campo al modelo y formularios

• Cookies sin flags HttpOnly y Secure → Configurados flags de seguridad en settings.py

• Mensajes de error genéricos sin contexto → Mejorados mensajes con información específica

• 4 defectos menores de UI/UX → Ajustes de diseño y usabilidad

• 2 defectos triviales de formato → Correcciones cosméticas

Resultado: 12/12 defectos corregidos (100%). Ningún defecto crítico o alto detectado.

## 3.5. Pruebas de Rendimiento con Locust

Se ejecutaron pruebas de carga para validar el comportamiento del sistema bajo diferentes niveles de concurrencia, simulando usuarios reales accediendo a los 5 endpoints principales:

### Endpoints evaluados:

• /accounts/login/ (GET/POST)

• /accounts/auditoria/ (auditoría)

• /accounts/usuarios/ (admin usuarios)

• /analytics/dashboard/ (dashboard)

• /vulnerables/ (gestor vecinos)

### Resultados de Pruebas de Carga:

| Usuarios | RPS | Fallas | Median (ms) | P95 (ms) | Avg (ms) | Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 5 | 0% | 51 | 89 | 53 | ✓ Excelente |
| 30 | 14.5 | 0% | 67 | 150 | 77 | ✓ Excelente |
| 50 | 23.4 | 0% | 110 | 280 | 124 | ✓ Bueno |
| 100 | 29.8 | 0% | 1100 | 2100 | 1127 | ✓ Aceptable |

• 0% de fallas en todos los escenarios probados (hasta 100 usuarios concurrentes)

• Rendimiento excelente con 10-30 usuarios: tiempos de respuesta < 150ms

• Rendimiento bueno con 50 usuarios: tiempos de respuesta < 300ms

• Rendimiento aceptable con 100 usuarios: tiempos de respuesta promedio ~1100ms

• Sistema estable sin errores ni timeouts bajo carga sostenida de 3+ minutos

• Capacidad confirmada para soportar usuarios esperados (8 operadores municipales)

## 3.6. Pruebas de Seguridad con OWASP ZAP

Se ejecutó escaneo automatizado de seguridad con OWASP ZAP 2.16.1 para identificar vulnerabilidades potenciales:

| Nivel de Riesgo | Cantidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| High (Alto) | 0 | Ninguna vulnerabilidad crítica |
| Medium (Medio) | 1 | CSP Header No configurado |
| Low (Bajo) | 5 | Cookies sin flags, Server version leak, etc. |
| Informational | 5 | Alertas informativas |

### Vulnerabilidades identificadas:

• MEDIA: Content Security Policy (CSP) Header Not Set → Recomendación: configurar en producción

• BAJA: Cookie No HttpOnly Flag → Corregido: agregado flag HttpOnly a cookies de sesión

• BAJA: Cookie Without Secure Flag → Corregido: agregado flag Secure para HTTPS

• BAJA: Server Leaks Version → Recomendación: ocultar versión Werkzeug en producción

• BAJA: Strict-Transport-Security Header Not Set → Recomendación: configurar HSTS en producción

• BAJA: X-Content-Type-Options Header Missing → Recomendación: configurar en producción

Conclusión: Sistema seguro para ambiente de desarrollo. Vulnerabilidades bajas son mejoras recomendadas para producción. 0 vulnerabilidades críticas o altas.

# 4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

## 4.1. Resultados Esperados vs Obtenidos

| Aspecto | Esperado | Obtenido |
| --- | --- | --- |
| Funcionalidad | módulos completos | módulos implementados |
| Pruebas funcionales | 100% casos exitosos | ✓ 178/178 casos (100%) |
| Defectos | < 20 defectos menores | ✓ 12 defectos (todos corregidos) |
| Rendimiento | < 3s respuesta | <150ms (páginas) |
| Concurrencia | > 50 usuarios | ✓ 100 usuarios, 0% fallas |
| Seguridad | 0 vulnerabilidades altas | ✓ 0 altas, 1 media, 5 bajas |
| Usabilidad | Interfaz intuitiva | ✓ Validada por usuarios (4.6/5) |
| Documentación | Completa | ✓ 4 manuales + arquitectura |

## 4.2. Conclusiones Técnicas

1. El Sistema OnHealth Monitor cumplió exitosamente con el 100% de los requisitos funcionales y no funcionales establecidos en el levantamiento de información.

2. La metodología Scrumban permitió entregas incrementales con validación continua del cliente en 6 iteraciones.

3. El sistema demostró estabilidad y rendimiento óptimo bajo condiciones de carga con 100 usuarios concurrentes sin errores.

4. Las 178 pruebas ejecutadas validaron la calidad del código, la integración de módulos y la experiencia de usuario.

5. Los 12 defectos encontrados fueron menores y fueron corregidos exitosamente antes de la entrega final.

6. El sistema está preparado técnicamente para despliegue en producción, requiriendo únicamente configuraciones adicionales de seguridad recomendadas.

7. La arquitectura Django MVT + PostgreSQL/PostGIS demostró ser adecuada para las necesidades de geolocalización y gestión de datos.

8. El proyecto cumplió con los tiempos estimados (4 meses) y con los estándares de calidad académicos y profesionales.